| Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi |  | tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si |
| --- | --- | --- |

ŽUPAN

Številka: 410-0010/2025

Datum: 4.6.2026

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE ZAGORJE OB SAVI

ZADEVA:   Potrditev sprememb projektov vključenih v Načrt razvojnih programov NRP

2026-2029 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026:

- projekt »Evropark Zagorje«

- projekt  »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo«

- projekt »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«

NAMEN: obravnava in sprejem sklepov o spremembah projektov

PRAVNA PODLAGA: 12., 22. in 23.  člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 18/2023-ZDU-1O, 76/2023-ZJF-I, 24/2025-ZFisP-1, 39/2025-ZJF-J, 85/2025-ZPJS in 112/2025-ZJF-K)   ter 8. člen Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2026 (Uradni list RS, št. 110/2025)

PREDLAGATELJ: Matjaž ŠVAGAN, župan

GRADIVO PRIPRAVILA:

Matej Drobež, direktor občinske uprave

Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance

OBRAZLOŽITEV:

Uvod

Postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del  za projekt »Evropark Zagorje« je v zaključni fazi. V kratkem bo izdana odločitev o izboru izvajalca. Na podlagi prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da je vrednost najugodnejše ponudbe nižja od sredstev, ki so za izvedbo projekta zagotovljena v veljavnem proračunu za leto 2026 oziroma v veljavnem NRP 2026-2029.

Zaradi nižje vrednosti gradbenih del se posledično znižuje tudi skupna vrednost projekta »Evropark Zagorje«, kar pomeni, da v okviru tega projekta ne bo mogoče porabiti vseh razpoložljivih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij, ki so bila za ta projekt odobrena.

Glede na to, da smo iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Direktorata za kohezijo in regionalni razvoj prejeli navodila o možnostih prenosa EU in SLO sredstev iz enega na drug projekt v obsegu zagotovljenih sredstev in ker je rezultat javnega naročila prikazal, da bo za realizacijo projekta »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo« potrebno zagotoviti dodatna sredstva,  je smiselno in utemeljeno, da se neporabljena sredstva sofinanciranja  v višini 259.900,00 EUR, ki zaradi nižje vrednosti projekta »Evropark Zagorje«  ne morejo biti koriščena, prerazporedijo na projekt »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo«.

Z vidika učinkovite in gospodarne porabe javnih sredstev tudi ni smiselno dopuščati, da bi razpoložljiva sredstva državnega proračuna in proračuna EU ostala neizkoriščena.

Povečanje vrednosti projekta »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo« je vsebinsko utemeljeno, saj se bodo v okviru projekta izvedle dodatne gradbene aktivnosti, ki so v veljavnem proračunu načrtovane v okviru komplementarnega projekta »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«, ki se financira izključno iz lastnih sredstev in katerega izvajanje je načrtovano vzporedno s projektom »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo«. Zaradi vsebinske povezanosti in časovne usklajenosti obeh projektov je smiselno, da se navedene aktivnosti vključijo v projekt »Gradnja kolesarske steze Svea – EPC Selo«. V kolikor bomo uspeli prikazali, da so določena dela na komunalni infrastrukturi neposredno  povezana z gradnjo kolesarske steze, bodo ta dela lahko sofinancirana iz razpoložljivih sredstev Dogovora za razvoj regij.

S predlagano spremembo projektov bo omogočena polnejša izraba sredstev sofinanciranja iz naslova Dogovora za razvoj regij, hkrati pa se bo zmanjšala potreba po financiranju investicij iz lastnih proračunskih sredstev, kar prispeva k učinkovitejši in gospodarnejši izvedbi vseh treh projektov.

Kratka predstavitev vseh treh projektov s predlaganimi  spremembami

- Projekt »Evropark Zagorje«

Namen projekta  je ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture. Projekt bo prispeval k zagotavljanju in izboljšanju zelene infrastrukture ter omogočil dostop prebivalcev do zelene infrastrukture v bližini urbanega območja, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev.

Cilj projekta  je povečati odpornost urbanega prostora na vplive podnebnih sprememb ter okrepiti prilagajanje nanje, zmanjšati ranljivost prostora ter povečati varnost urbanih naselij in njihovih prebivalcev. Z zagotovitvijo novih zelenih površin je cilj prebivalcem urbanih naselij zagotoviti višjo kakovost življenja, izboljšati možnosti za rekreacijo na zelenih površinah in krepitev zdravega življenjskega sloga, omogočiti druženje prebivalcev in spodbujati krepitev socialnih stikov med prebivalci različnih družbenih skupin.

Dinamika financiranja projekta:  2024 –2026

Zaključek projekta: 2026

Izhodiščna vrednost projekta: 1.500.000,00 EUR

Viri financiranja projekta v EUR (v tekočih cenah) v veljavnem NRP 2026-2029

| Viri financiranja | 2024 | 2025 | 2026 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 14.884,00 | 1.101,05 | 85.116,00 | 101.101,05 |
| Sredstva sofinanciranja | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| SKUPAJ | 14.884,00 | 1.101,05 | 1.485.116,00 | 1.501.101,05 |

Predlagane spremembe projekta »Evropark Zagorje«

Viri financiranja projekta v EUR (v tekočih/stalnih cenah) - predlog

| Viri financiranja | 2024 | 2025 | 2026 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 14.884,00 | 1.101,05 | 84.014,95 | 100.000,00 |
| Sredstva sofinanciranja | 0,00 | 0,00 | 1.140.100,00 | 1.140.100,00 |
| SKUPAJ | 14.884,00 | 1.101,05 | 1.224.114,95 | 1.240.100,00 |

Zniža se skupna vrednost projekta za 259.900,00 EUR ali 17,3% glede na izhodiščno vrednost projekta oziroma za 261.001,05 EUR ali 17,4% glede na veljavno vrednost projekta, in sicer predvsem zaradi nižjega zneska sofinanciranja,  zaključek dinamike izvajanja oziroma  dinamike  financiranja projekta se prestavi iz 31.10.2026 na 31.12.2026.

- Projekt  »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«

Namen projekta  je spodbujati kolesarjenje in hojo za potrebe dnevnih migracij in rekreacije. S tem se bo zagotovila večja varnost pešcev, kolesarjev in tudi ostalih udeležencev prometa.

Cilj projekta  je dolžino na novo zgrajene in urejene kolesarske steze - najmanj 1,1 km in preusmeriti del uporabnikov, ki dnevne poti opravljajo z osebnimi avtomobili, k uporabi koles in električnih koles.

Dinamika financiranja projekta:  2024 –2026

Zaključek projekta: 2026

Izhodiščna vrednost projekta: 1.400.000,00 EUR

Viri financiranja projekta v EUR (v tekočih cenah) v veljavnem NRP 2026-2029

| Viri financiranja | 2024 | 2025 | 2026 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 732,00 | 88.169,40 | 60.954,60 | 149.856,00 |
| Sredstva sofinanciranja | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| SKUPAJ | 732,00 | 88.169,40 | 1.360.954,60 | 1.449.856,00 |

Predlagane  spremembe projekta »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«

Viri financiranja projekta v EUR (v tekočih/stalnih cenah) - predlog

| Viri financiranja | 2024 | 2025 | 2026 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 732,00 | 88.169,40 | 11.098,60 | 100.000,00 |
| Sredstva sofinanciranja | 0,00 | 0,00 | 1.559.900,00 | 1.559.900,00 |
| SKUPAJ | 732,00 | 88.169,40 | 1.570.998,60 | 1.659.900,00 |

Zviša se skupna vrednost projekta za 259.900,00 EUR ali 18,6% glede na izhodiščno vrednost projekta oziroma za 210.044 EUR ali 14,5% glede na veljavno vrednost projekta. Zvišanje izhaja predvsem iz  višjega  zneska sredstev sofinanciranja,  zaključek dinamike izvajanja oziroma  dinamike  financiranja projekta se prestavi iz 31.10.2026 na 31.12.2026.

- Projekt  »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«

Namen projekta je zagotoviti ustrezne tehnične pogoje in  standarde za priključevanje obvezne gospodarske javne infrastrukture za obstoječe in novo načrtovane javne ter stanovanjske objekte v zasebni lasti.

Cilj projekta je izboljšanje komunalne opremljenosti območja OPPN Selo – OPPN Šikovec ter zagotovitev pogojev za nadaljnji prostorski in infrastrukturni razvoj območja.

Dinamika financiranja projekta:  2026 –2027.

Zaključek projekta: 2027

V projektu bodo sodelovali tudi zunanji partnerji:

- Elektro Trbovlje: 227.783,17 EUR

- Telekom: 12.605,98 EUR in

- Telemach: 8.335,20 EUR.

Njihova skupna udeležba pri investiciji v višini 248.724,35 EUR med viri financiranja predstavlja ostale oziroma ne-proračunske vire.

Celotna vrednost investicije znaša  1.143.288,87 EUR

- proračunski viri: 894.564,52 EUR

- ostali (ne-proračunski) viri: 248.724,35 EUR

Proračunski viri financiranja projekta v EUR (v tekočih cenah) v veljavnem NRP 2026--2029

| Viri financiranja | 2026 | 2027 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 65.077,80 | 829.486,72 | 894.564,52 |
| SKUPAJ | 65.077,80 | 829.486,72 | 894.564,52 |

Predlagane  spremembe projekta »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«

Celotna vrednost investicije znaša  883.388,87 EUR

- proračunski viri: 634.664,52 EUR

- ostali (ne-proračunski) viri: 248.724,35 EUR

Proračunski viri financiranja projekta v EUR (v tekočih cenah) - predlog

| Viri financiranja | 2026 | 2027 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | 65.077,80 | 569.586,72 | 634.664,52 |
| SKUPAJ | 65.077,80 | 569.586,72 | 634.664,52 |

Zniža se skupna vrednost projekta (proračunski del) za 259.900,00 EUR ali 29,1% glede na proračunski del vrednosti projekta oziroma 22,7% glede na celotno vrednost projekta (upoštevaje zunanje partnerje), dinamika izvajanja in dinamika financiranja projekta ostajata nespremenjeni, kot tudi znesek udeležbe  zunanjih partnerjev projekta.

Za zgoraj predlagane  spremembe vseh treh  projektov  je že izdelana in s strani župana potrjena investicijska dokumentacija, in sicer Investicijski program (projekt »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«)  ter noveliran Investicijski program (projekt »Evropark Zagorje« in projekt »Gradnja Kolesarske steze Svea – EPC Selo«).

V pristojnosti občinskega sveta je, da na predlog župana potrdi predlagane spremembe projektov.

Predstavitev sklepov

Pravna podlaga:

Načrt razvojnih programov opredeljuje Zakon o javnih financah, in sicer v 12., 22. in 23. členu. Občina pri izvrševanju proračuna, spreminjanju projektov znotraj načrta razvojnih programov ter vključevanju novih projektov v NRP upošteva tudi določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2026.

Možnosti spreminjanja projektov ter vključevanja novih projektov v NRP 2026–2029 so določene v 8. členu navedenega odloka. V skladu z določbami tega člena občinski svet, brez rebalansa proračuna,  odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov in o spremembah vrednosti projektov v kasnejših letih, ob pogoju, da župan na podlagi pooblastila za prerazporejanje pravic porabe zagotovi zadosten obseg sredstev na proračunski postavki, ki je vir financiranja projekta.

- Sklep o spremembi projekta »Evropark Zagorje« v  NRP 2026-2029 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026

Izhodiščna vrednost projekta: 1.500.000,00 EUR.

V  veljavnem NRP 2026-2029 je projekt OB142-24-0020 »Evropark Zagorje«   evidentiran v vrednosti  1.501.101,05 EUR.

Projekt v veljavnih proračunskih dokumentih izkazuje  dinamiko izvajanja in dinamiko financiranja v letih  2024, 2025 in 2026  ter med viri financiranja vključuje   sredstva občinskega proračuna in sredstva državnega proračuna in proračuna EU.

Vsa sredstva za financiranje projekta  so zagotovljena v okviru proračunske postavke PP 70165 »Investicije in investicijsko vzdrževanje Evroparka«.

Predlagamo, da   vrednost  projekta, znižamo  za 261.001,05 EUR oziroma na 1.240.100,00 EUR, spremenimo strukturo virov financiranja, in sicer znižamo sredstva sofinanciranja za 259.900,00 EUR in lastna sredstva za 1.101,05 EUR ter zaključek izvajanja oziroma    financiranja projekta prestavimo iz 31.10.2026 na  31.12.2026.

Namen in cilj projekta  ostajata nespremenjena.

Predlagamo, da občinski svet potrdi sklep, da občina v NRP 2026-2029   spremeni  projekt kot sledi:

- Številka projekta: OB142-24-0020

- Naziv projekta: »Evropark Zagorje«

- Vrednost projekta po tekočih/stalnih cenah znaša 1.240.100,00 EUR,  in sicer:

- leto 2024:      14.884,00 EUR,

- leto 2025:        1.101,05  EUR in

- leto 2026: 1.224.114,95 EUR.

- Viri financiranja:

- lastna sredstva občine: 100.000,00 EUR

- sredstva EU: 969.085,00 EUR

- sredstva državnega proračuna: 171.015,00 EUR

- sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na  PP 70165 »Investicije in investicijsko vzdrževanje Evroparka«

- Dinamika izvedbe: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Dinamika financiranja: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Skrbnik projekta: Manca Omahne

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič

- Sklep o spremembi projekta »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo« v  NRP 2026-2029 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026

Izhodiščna vrednost projekta: 1.400.000,00 EUR.

V  veljavnem NRP 2026-2029 je projekt OB142-24-0019 »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«   evidentiran v vrednosti  1.449.856,00 EUR.

Projekt v veljavnih proračunskih dokumentih izkazuje  dinamiko izvajanja in dinamiko financiranja v letih  2024, 2025 in 2026  ter med viri financiranja vključuje   sredstva občinskega proračuna in sredstva državnega proračuna in proračuna EU.

Vsa sredstva za financiranje projekta  so zagotovljena v okviru proračunske postavke PP 10042 »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«.

Predlagamo, da   vrednost  projekta zvišamo  za 210.044,00 EUR oziroma na 1.659.900,00 EUR, spremenimo strukturo virov financiranja, in sicer zvišamo sredstva sofinanciranja za 259.900,00 EUR in znižamo lastna sredstva za 49.856,00 EUR ter zaključek izvajanja oziroma    financiranja projekta prestavimo iz 31.10.2026 na  31.12.2026.

Dodaten obseg sredstev na PP 10042  »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«, na kateri so zagotovljena sredstva za financiranje tega projekta,  je bil zagotovljen s prerazporeditvijo  sredstev na osnovi sklepa župana.

Namen in cilj projekta  ostajata nespremenjena.

Predlagamo, da občinski svet potrdi sklep, da občina v veljavnem NRP 2026-2029   spremeni  projekt kot sledi:

- Številka projekta: OB142-24-0019

- Naziv projekta: »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo«

- Vrednost projekta po tekočih/stalnih cenah znaša 1.659.900,00 EUR,  in sicer:

- leto 2024:  732,00 EUR,

- leto 2025: 88.169,40  EUR in

- leto 2026: 1.570.998,60  EUR.

- Viri financiranja:

- lastna sredstva občine: 100.000,00 EUR

- sredstva EU: 1.325.915,00 EUR

- sredstva državnega proračuna: 233.985,00 EUR

- sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na  PP 10042 »Gradnja kolesarske steze Svea-EPC Selo«

- Dinamika izvedbe: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Dinamika financiranja: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič.

- Sklep o spremembi projekta »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec« v  NRP 2026-2029 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026

V  veljavnem NRP 2026-2029 je celotna vrednost projekt OB142-26-0002 »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«   evidentirana v višini:  1.143.288,87 EUR:

- proračunski viri: 894.564,52 EUR

- ostali (ne-proračunski) viri: 248.724,35 EUR

Projekt v veljavnih proračunskih dokumentih izkazuje  dinamiko izvajanja in dinamiko financiranja v letih  2026 in 2027  ter med viri financiranja vključuje   sredstva občinskega proračuna in  ne proračunska sredstva (tuji partnerji).

Vsa proračunska sredstva za financiranje projekta  so zagotovljena v okviru proračunske postavke PP 94124 »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«.

Predlagamo, da   vrednost  projekta znižamo  za 259.900,00 EUR oziroma na 634.664,52 EUR (proračunski del).  Predlagane spremembe ne posegajo v proračunsko leto 2026, ampak v celoti v leto 2027.

Struktura virov financiranja, dinamika izvajanja  in dinamika  financiranja projekta ostajajo nespremenjeni, kot tudi cilji in namen projekta.

Predlagamo, da občinski svet potrdi sklep, da občina v veljavnem NRP 2026-2029   spremeni  projekt kot sledi:

- Številka projekta: OB142-26-0002

- Naziv projekta: »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«

- Celotna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 883.388,87 EUR,  in sicer:

- proračunski vir:  634.664,52 EUR

- ostali (ne-proračunski vir):  248.724,35  EUR

- Viri financiranja (proračunski):

-     lastna sredstva Občine Zagorje ob Savi: 634.664,52 EUR

-     pri delu investicije, ki se nanaša na tržno dejavnost, občina uveljavlja pravico do

odbitka DDV, zato ta del ne predstavlja bremena občinskega proračuna

  - sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na PP 94124 »Komunalno   opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«, in sicer v letu 2026 v višini 65.077,80 EUR in v letu 2027 v višini 569.586,72 EUR

- Viri financiranja (ostali):

  - Elektro, Telekom in Telemach: 248.724,35 EUR

- Dinamika izvedbe: maj 2026 – oktober 2027

- Dinamika financiranja: september 2026 – december 2027

- Skrbnik projekta:  Ivo Vrtačnik

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič.

S potrditvijo predlaganih sprememb projektov bo zagotovljena učinkovitejša in racionalnejša poraba proračunskih sredstev ter maksimalna izraba razpoložljivih sredstev državnega proračuna in sredstev EU. Predlagane spremembe ne vplivajo na cilje, namen ali obseg načrtovanih investicij, temveč omogočajo njihovo izvedbo z ugodnejšo strukturo financiranja in manjšim bremenom za občinski proračun. Hkrati se izboljšuje finančna učinkovitost projektov ter zmanjšuje potreba po financiranju investicij iz lastnih občinskih sredstev.

Občinskemu svetu predlagamo, da priložene sklepe potrdi.

ŽUPAN

Matjaž Švagan

Priloga:

- Sklep o spremembi projekta »Evropark Zagorje« v  NRP 2026-2029 Proračuna Občine Zagorje

ob Savi za leto 2026

- Sklep o spremembi projekta »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo« v  NRP 2026-2029

Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026

- Sklep o spremembi projekta »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec« v  NRP

2026-2029 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026

| Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi |  | tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si |
| --- | --- | --- |

OBČINSKI SVET

Številka: 410-0010/2025

Datum: 15.6.2026

Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah   (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 18/2023-ZDU-1O, 76/2023-ZJF-I, 24/2025-ZFisP-1, 39/2025-ZJF-J, 85/2025-ZPJS in 112/2025-ZJF-K) ter 8.  člena Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2026 (Uradni list RS, št. 110/2025 ) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 23. redni seji  dne  15.6..2026  sprejel naslednji

S K L E P

1.

V Načrtu razvojnih programov NRP 2026-2029  Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026  se na projektu:

- OB142-24-0020 »Evropark Zagorje« spremenijo posamezni parametri projekta, in sicer kot sledi:

- Vrednost projekta po tekočih/stalnih cenah znaša 1.240.100,00 EUR,  in sicer:

- leto 2024: 14.884,00 EUR,

- leto 2025:   1.101,05  EUR in

- leto 2026: 1.224.114,95 EUR.

- Viri financiranja:

- lastna sredstva občine: 100.000,00 EUR

- sredstva EU: 969.085,00 EUR

- sredstva državnega proračuna: 171.015,00 EUR

- sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na  PP 70165 »Investicije in investicijsko vzdrževanje Evroparka«

- Dinamika izvedbe: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Dinamika financiranja: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Skrbnik projekta: Manca Omahne

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič.

2.

Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v  Načrtu razvojnih programov 2026-2029 v okviru   Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026, in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna  in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna  Občine Zagorje ob Savi za leto 2026.

3.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN

Matjaž Švagan

Vložiti:

- Oddelek za javne finance - spis

- Občinski svet - arhiv

Vročiti:

- Oddelek za gospodarske javne službe

| Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi |  | tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si |
| --- | --- | --- |

OBČINSKI SVET

Številka: 410-0010/2025

Datum: 15.6.2026

Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah   (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 18/2023-ZDU-1O, 76/2023-ZJF-I, 24/2025-ZFisP-1, 39/2025-ZJF-J, 85/2025-ZPJS in 112/2025-ZJF-K) ter 8.  člena Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2026 (Uradni list RS, št. 110/2025 ) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 23. redni seji  dne  15.6.2026  sprejel naslednji

S K L E P

1.

V Načrtu razvojnih programov NRP 2026-2029   Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026  se na projektu:

- OB142-24-0019 »Gradnja kolesarske steze Svea - EPC Selo« spremenijo posamezni parametri projekta, in sicer kot sledi:

- Vrednost projekta po tekočih/stalnih cenah znaša  1.659.900,00 EUR,  in sicer:

- leto  2024:  732,00 EUR,

- leto 2025: 88.169,40  EUR in

- leto 2026: 1.570.998,60  EUR.

- Viri financiranja:

- lastna sredstva občine: 100.000,00 EUR

- sredstva EU: 1.325.915,00 EUR

- sredstva državnega proračuna: 233.985,00 EUR

- sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na  PP 10042 »Gradnja kolesarske steze Svea-EPC Selo«

- Dinamika izvedbe: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Dinamika financiranja: 17.9.2024 – 31.12.2026

- Skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič.

2.

Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v  Načrtu razvojnih programov 2026-2029 v okviru  Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026, in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna  in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna  Občine Zagorje ob Savi za leto 2026.

3.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN

Matjaž Švagan

Vložiti:

- Oddelek za javne finance - spis

- Občinski svet - arhiv

Vročiti:

- Oddelek za gospodarske javne službe

| Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi |  | tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si |
| --- | --- | --- |

OBČINSKI SVET

Številka: 410-0010/2025

Datum: 15.6.2026

Na podlagi 12., 22. in 23. člena Zakona o javnih financah   (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 18/2023-ZDU-1O, 76/2023-ZJF-I, 24/2025-ZFisP-1, 39/2025-ZJF-J, 85/2025-ZPJS in 112/2025-ZJF-K) ter 8.  člena Odloka o Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2026 (Uradni list RS, št. 110/2025 ) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 23. redni seji  dne  15.6.2026  sprejel naslednji

S K L E P

1.

V Načrtu razvojnih programov NRP 2026-2029   Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026  se na projektu:

- OB142-26-0002 »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec« spremenijo posamezni parametri projekta, in sicer kot sledi:

- Celotna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 883.388,87 EUR,  in sicer:

- proračunski vir:  634.664,52 EUR

- ostali (ne-proračunski vir):  248.724,35  EUR

- Viri financiranja (proračunski):

- lastna sredstva Občine Zagorje ob Savi: 634.664,52 EUR

- sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na PP 94124 »Komunalno opremljanje OPPN Selo – OPPN Šikovec«, in sicer v letu 2026 v višini 65.077,80 EUR in v letu 2027 v višini 569.586,72 EUR

- Viri financiranja (ostali):

  - Elektro, Telekom in Telemach: 248.724,35 EUR

- Dinamika izvedbe: maj 2026 – oktober 2027

- Dinamika financiranja: september 2026 – december 2027

- Skrbnik projekta:  Ivo Vrtačnik

- Nadomestni skrbnik projekta: Jakob Smolič

2.

Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v  Načrtu razvojnih programov 2026-2029 v okviru  Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2026, in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna  in tudi ne na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov) dela Proračuna  Občine Zagorje ob Savi za leto 2026.

3.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPAN

Matjaž Švagan

Vložiti:

- Oddelek za javne finance - spis

- Občinski svet - arhiv

Vročiti:

- Oddelek za gospodarske javne službe